# 验收测试报告 V0.2.0

执行日期：2026年10月7日。结果来自自动化执行；未执行项目不计为通过。

# 结果

| 套件 | 实际执行 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法单元测试 | 7 | 0失败/0错误 | evidence-v0.2/algorithm-unit.xml |
| HTTP/MySQL核心回归 | 29场景 | 全部通过 | evidence-v0.2/integration.json |
| 补充验收 | 14场景，包含多个输入变体 | 全部通过 | evidence-v0.2/acceptance.json |
| 原有Chrome页面检查 | 8 | 全部通过 | evidence-v0.2/browser.json |
| 真实进程终止恢复 | 3 | 全部通过 | evidence-v0.2/restart-recovery.json |
| 三角色完整浏览器排练 | 6 | 全部通过 | evidence-v0.2/rehearsal.json |
| 数据备份恢复 | 1次隔离库往返 | 表计数及选课指纹一致 | evidence-v0.2/backup-restore.json |

合计60个记录化接口/浏览器/重启场景，其中60通过；另有7项算法单测、容量样本及备份恢复。不把循环、参数变体或请求总数折算成158条完整计划用例通过。

# 规模与负载

构造600门额外课程、1200个额外班，共1212班；61页逐页检查无重复或遗漏，教师只见有资格范围。创建500个独立学生账号/登录会话，模拟10秒思考时间、学生读写约70/30。写包括草稿与正式提交，读取包括课程/课表/成绩。初始登录准备不计入事务稳定段。

| 同时会话 | 阶段秒数 | 请求 | 成功 | 错误 | p95 ms | 最大ms | 120秒内成功比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 30.029 | 150 | 150 | 0 | 119.46 | 151.66 | 100.0% |
| 100 | 30.062 | 300 | 300 | 0 | 141.77 | 178.94 | 100.0% |
| 500 | 30.552 | 1500 | 1500 | 0 | 714.19 | 836.03 | 100.0% |

以上是每阶段约30秒的短时容量检查。没有独立2分钟预热/10分钟稳定段，没有涵盖教师授课5%+成绩5%的完整负载配比，也没有4实例2000会话。因此TC-PERF-002只标PARTIAL，2000和完整正式性能仍NOT_RUN；不能把本轮100%成功解释为全局长期性能指标已验收。

# 故障与数据正确性

占位后失败/成绩批次失败/人员创建中断均真实注入并核对数据库。关闭提交前终止Java进程后OPEN、原人数和无账单保持；过期租约由新进程接续同一任务。计费接收后确认前终止进程并重启计费服务，SQLite保留回执，同业务键仍返回原回执，账单快照不变。测试刻意将隔离库租约时间推进到过期以缩短等待，不伪称验证了真实30/60秒租约耗尽时间或完整RTO。

目录源故障时冻结镜像仍可读。外部请求内部预算9秒，给原题10秒上限留响应处理余量，延迟源返回504且本地超时实测见A13；未连接真实Ingres/DEC VAX。

# 修复记录

| 缺陷 | 现象 | 修复 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-A01 | 大目录每次先加载全量再分页 | SQL COUNT/LIMIT及权限过滤后补充页内元数据 | A14、500会话阶段 |
| DEF-A02 | 重置密码要求手输不易获取的账号ID | 人员行直接重置，服务端返回安全账号关联 | A10、B03 |
| DEF-A03 | 切换历史班可能丢未保存成绩 | 切换前确认，取消恢复原班；查看当前名单不清空授课未保存标记 | B02 |
| DEF-A04 | 测试重启子进程捕获管道可能挂起 | 重启辅助命令输出重定向到DEVNULL | R01/R02 |
| DEF-A05 | 10秒请求预算无本地响应余量 | 内部HTTP预算9秒 | A13 |
| DEF-A06 | 组件默认英文确认按钮 | Element Plus中文语言包 | 完整排练；首次失败证据保留 |
| DEF-A07 | 排练脚本可能在登录路由完成前发保护接口请求 | 显式等待角色路由与用户标识 | B06；第二次失败证据保留 |

# 尚未完成

全部158用例的必测variant、成员人工验收、2000多实例/共享会话、正式12分钟混合负载、连续7天可用性、真实外部系统验收、完整渗透/后端依赖扫描、实机Windows95/98兼容。仅现代Windows Chrome已实测。自动健康观测启动也不等于7天已经通过。

# 适用范围

作为课程设计验收交付资料，演示使用8088隔离入口，重置仅作用于registration_test，8080正常演示库保持OPEN。需要由成员核验核心设计并填写贡献/签名后，按老师要求完成剩余验收。用例台账保守标PARTIAL，未测试项保留NOT_RUN。